### Администрация Назаровского района

# Красноярского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» 11 2014 г.                                  г. Назарово                                       № 492-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района   от 29.10.2013 № 580-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Обращение с отходами на территории Назаровского района» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п             «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формировании и реализации», постановлением администрации Назаровского района от 19.09.2013 № 480-п «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Назаровского района», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 580-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Обращение с отходами на территории Назаровского района» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить.

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить.

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Назаровского района от 18.07.2014                 № 312-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 580-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Обращение с отходами на территории Назаровского района» на 2014-2016 годы;

- постановление администрации Назаровского района от 27.02.2014        № 97-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 580-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Обращение с отходами на территории Назаровского района» на 2014-2016 годы;

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению района Гейнриха А.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Экран - информ» - РЕГИОН».

Глава администрации района                                                С.Н. Крашенинников

Приложение

к постановлению

администрации района

от «10» 11 2014 г. № 492-п

Приложение

к постановлению

администрации района

от «29» 10  2014_г.№ 580-п_

### Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

### 1.Паспорт муниципальной программы Назаровского района «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории Назаровского района» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 179; Постановление администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации»; Постановление администрации Назаровского района от 19.09.2013 № 480-п «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Назаровского района» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Назаровского района |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Перечень мероприятий муниципальной программы | 1. Проведение инженерных изысканий под строительство полигонов ТБО в населенных пунктах Назаровского района 2. Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов 3.Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под строительство полигонов ТБО 4. Проведение государственной экологической экспертизы проекта проектной документации 5. Выполнение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий 6. Строительство полигонов ТБО 7. Приобретение техники для транспортировки ТБО |
| Цели программы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека |
| Задачи программы | Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов. Строительство полигонов твердых бытовых отходов. Приобретение техники для транспортировки ТБО. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2017 гг. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | 1.Увеличение количества населенных пунктов, на территории которых проведены инженерные изыскания под строительство полигона ТБО. 2. Увеличение количества населенных пунктов, на территории которых разработана проектная документация на строительство полигонов ТБО. 3. Увеличение количества земельных участков под строительство полигонов ТБО, поставленных на государственный кадастровый учет. 4. Увеличение количества проектной документации, на которую получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. 5.Увеличение количества объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы. 6.Увеличение количества обустроенных объектов размещения отходов. 7.Увеличение количества приобретенной техники для транспортировки ТБО. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы за период 2014-2017 гг. составляет 3649 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1649 тыс. руб. районный бюджет – 1000 тыс. руб. 2015 год – 1000 тыс. руб. районный бюджет – 1000 тыс. руб. 2016 год- 1000 тыс. руб. районный бюджет – 1000 тыс. руб. 2017 год- 0 тыс. руб. районный бюджет – 0 тыс. руб. |

#### Характеристика текущего состояния

#### Проблема захоронения твердых бытовых отходов на территории Назаровского района становится все более актуальной. Отсутствие обустроенных объектов размещения отходов, соответствующих  современным нормативным требованиям, приводит  к образованию несанкционированных мест размещения отходов. Неорганизованные свалки ТБО занимают значительные территории в населенных пунктах района и на прилегающих к ним территориях. Свалки  не защищены от стоков дождевых и талых вод, в результате чего происходит загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод. Данный факт является немаловажным, так как водоснабжение района осуществляется за счет водоносных подземных скважин. Общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличению потребления товара и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разового пользования, пластмассы, пищевых отходов, химических веществ, применяемых в быту, что привело к увеличению в атмосферном воздухе, почвах и водных объектах канцерогенных и токсических веществ.

#### Негативное воздействие на окружающую среду характерно для всех стадий обращения с отходами, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к захоронению.

#### Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения.

#### Усиление государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства и обеспечением санитарного благополучия населения привело к необходимости проведения комплекса мероприятий по приведению системы обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями соответствующих нормативных актов.

#### Учитывая немалую площадь территории района и значительные расстояния между населенными пунктами, требуется строительство десяти полигонов для захоронения отходов (на территории административных центров сельсоветов).

#### На территориях десяти сельсоветов Назаровского района произведен отвод земельных участков под строительство полигонов ТБО.

#### На территории Гляденского сельсовета на объект капитального строительства « Полигон твердых бытовых отходов в п. Глядень» выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация, проведена государственная экспертиза инженерных изысканий и проектной документации. В 2011 году завершены работы по строительству полигона ТБО в п. Глядень. В настоящее время на полигон ТБО в п. Глядень проводится оформление правоустанавливающих документов.

#### На территории Красносопкинского сельсовета проведены инженерные изыскания, разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство полигона ТБО.

#### На территории Краснополянского сельсовета проведены инженерные изыскания, в стадии разработки проектная документация на строительство полигона ТБО.

#### На проведение инженерных изысканий на территории Подсосенского, Преображенского  сельсоветов заключены муниципальные контракты.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

Целью программы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов;

строительство полигонов твердых бытовых отходов;

приобретение техники для транспортировки ТБО.

Срок реализации программы 2014-2017 годы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы указаны в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

4. Механизм реализации программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета и средств районного бюджета.

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются на строительство полигонов ТБО.

Средства районного бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются на:

а) на разработку проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов, в том числе:

проведение инженерных изысканий под строительство полигонов ТБО в населенных пунктах Назаровского района;

выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под строительство полигонов ТБО

разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов;

проведение государственной экологической экспертизы проектной документации

выполнение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации;

б) приобретение техники для транспортировки ТБО

По мероприятиям программы, указанных в перечне мероприятий муниципальной программы раздела 1. «Паспорт муниципальной программы Назаровского района  «Обращение с отходами на территории Назаровского района» на 2014 -2017 годы» получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является муниципальное казенное учреждение служба «Заказчик» Назаровского района, которое для оплаты работ (услуг), выполненных (оказанных) в ходе реализации указанных мероприятий, представляет в администрацию Назаровского района необходимые для оплаты документы, подтверждающие факт выполненных работ (оказанных) услуг. Реализация мероприятий программы осуществляется посредством заключенных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполненных работ, оказанных услуг  для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Предоставление субсидии на строительство полигонов ТБО осуществляются при условии софинансирования Назаровским районом из районного бюджета расходов на оплату работ по строительству полигонов ТБО в размере одного процента от суммы субсидии, предоставляемой из краевого бюджета.

Субсидии на строительство полигонов ТБО из краевого бюджета предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на строительство полигона ТБО, заключаемого между министерством и муниципальным образованием.

Для перечисления субсидии на строительство полигонов ТБО предоставляются  документы, в число которых входит копия проектной документации на строительство полигонов ТБО, копия положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на строительство полигона ТБО.

5. Прогноз конечных результатов

реализации муниципальной программы

От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

- в 2 населенных пунктах будут проведены инженерные изыскания под строительство полигонов ТБО;

- в 4 населенных пунктах разработана проектная документация на строительство полигонов твердых бытовых отходов;

- 6 земельных участка под строительство полигонов ТБО будут поставлены государственный кадастровый учет;

- получено 3 положительных заключений на проектную документацию государственной экологической экспертизы;

- получено 3 положительных заключений на инженерные изыскания и проектную документацию государственной экспертизы;.

Информация о значениях целевых показателей на долгосрочный период представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов

муниципальной программы

Объем планируемых расходов составит 3649 тыс. руб., из них в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по годам реализации муниципальной программы:

- администрация Назаровского района, всего 3649 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1649 тыс. рублей;

2015 год – 1000 тыс. рублей;

2016 год – 1000 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. руб.

Информация о распределении планируемых расходов муниципальной 
программы представлена в приложении  3 к муниципальной программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 
с учетом источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства  краевого и районного бюджетов.

Общий объем финансирования программы за период 2014-2017 гг. составляет 3649 тыс. руб., в том числе:

средства районного бюджета – 3649 тыс. руб.

2014 год –1649 тыс. руб.;

2015 год –1000 тыс. руб.;

2016 год- 1000  тыс. руб;

2017 год – 0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной  программе.

### Приложение 1

### к паспорту муниципальной программы «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель программы: Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество населенных пунктов, на территории которых проведены инженерные изыскания под строительство полигона ТБО | шт. | 0,14 | Акт выполненных работ | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество населенных пунктов, на территории которых разработана проектная документация на строительство полигонов ТБО | шт. | 0,14 | Акт выполненных работ | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 1.3. | Количество земельных участков под строительство полигонов ТБО, поставленных на государственный кадастровый учет | шт. | 0,14 | Кадастровый паспорт | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 1.4. | Количество проектной документации, на которую получено положительное заключение государственной экологической экспертизы | шт. | 0,14 | Акт выполненных работ | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 1.5. | Количество объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 0,14 | Акт выполненных работ | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 2. | Задача 2.Строительство полигонов твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество обустроенных объектов размещения отходов | шт. | 0,16 | Ведомственная отчетность | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Задача 2. Приобретение техники для транспортировки ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретенной техники для транспортировки ТБО | шт. | 0,14 | Реестр муниципального имущества | - | - | - | - | - | - |

### Глава администрации района                                                                                                                                                                    С.Н. Крашенинников

### Приложение 2

### к паспорту муниципальной программы «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Цель программы: Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 1. | Задача 1. | . Разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов; |
| 1.1. | Количество населенных пунктов, на территории которых проведены инженерные изыскания под строительство полигона ТБО | шт. | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 1.2 | Количество населенных пунктов, на территории которых разработана проектная документация на строительство полигонов ТБО | шт. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 1.3. | Количество земельных участков под строительство полигонов ТБО, поставленных на государственный кадастровый учет | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 1.4. | Количество проектной документации, на которую получено положительное заключение государственной экологической экспертизы | шт. | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 1.5. | Количество объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы | шт. | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Задача 2. Строительство полигонов твердых бытовых отходов |
| 2.1. | Количество обустроенных объектов размещения отходов | шт. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Приобретение техники для транспортировки ТБО |
| 3.1 | Количество приобретенной техники для транспортировки ТБО | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава администрации района                                                                                                                                                                    С.Н. Крашенинников

Приложение 3

к паспорту муниципальной программы «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Назаровского района

| Статус (муниципальная программа, мероприятие) | Наименование программы, мероприятий | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014-2017 г. |
| Муниципальная программа | Обращение с отходами на территории Назаровского района | всего расходные обязательства по программе | 016 | 0412 | 0500000 | 240 | 1649 | 1000 | 1000 | 0 | 3649 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района |  | Х | Х | Х | 1649 | 1000 | 1000 | 0 | 3649 |
| Задача 1 | разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов | всего расходные обязательства: |  |  |  |  | 1649 | 1000 | 1000 | 0 | 3649 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Назаровского района |  |  |  |  | 1649 | 1000 | 1000 | 0 | 3649 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение инженерных изысканий под строительство полигонов ТБО в населенных пунктах Назаровского района с. Подсосное п. Преображенский п. Степной п. Павловка с. Сахапта п. Глядень (корректировка) |  | 016 | 0412 | 0558361 | 244 | 814 467,5 346,5 |  |  |  | 814 |
| Мероприятие 1.2 | Разработка проектной документации на строительство полигонов ТБО в населенных пунктах Назаровского района п. Преображенский с. Подсосное п. Красная Сопка (корректировка проектной документации по объекту: рабочий проект полигона ТБО п. Красная Сопка) с. Красная Поляна (корректировка проектной документации) п. Глядень (корректировка проектной документации) п. Степной с. Павловка с. Сахапта |  | 016 | 0412 | 0558362 | 244 | 635 600 35 | 650 600 50 | 100 100 |  | 1385 |
| Мероприятие 1.3 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под строительство полигонов ТБО п. Преображенский с. Подсосное с. Павловка с. Сахапта п. Степной |  | 016 | 0412 | 0558363 | 244 | 40 40 | 100 40 60 |  |  | 140 |
| Мероприятие 1.4 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации с. Красная Поляна п. Преображенский с. Подсосное п. Глядень с. Павловка с. Сахапта п. Степной |  | 016 | 0412 | 0558364 | 244 |  | 200 200 | 250 150 100 |  | 450 |
| Мероприятие 1. 5 | 1.5. Выполнение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий п. Красная Сопка с. Красная Поляна п. Преображенский с. Подсосное с. Павловка с. Сахапта п. Степной |  | 016 | 0412 | 0558365 | 244 | 160 160 | 50 50 | 650 300 350 |  | 860 |
| Задача 2 | Строительство полигонов ТБО | Всего расходные обязательства: |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Министерство природных ресурсов и экологии |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1 | Строительство полигонов ТБО |  | 016 | 0412 | 0558366 | 243 | - | - | - |  | - |
| Задача 3 | Приобретение техники для транспортировки ТБО | всего расходные обязательства |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Назаровского района |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1. | Приобретение техники для транспортировки ТБО |  | 016 | 0412 | 0558367 | 244 | - | - | - | - | - |

### Глава администрации района                                                                                                                                                                     С.Н. Крашенинников

### Приложение 4

к паспорту муниципальной программы «Обращение с отходами на территории Назаровского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Назаровского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов сельских поселений Назаровского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, задач муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014-2017 |
| Муниципальная программа | «Обращение с отходами на территории Назаровского района на 2014-2016 гг.» | Всего | 1649 | 1000 | 1000 | - | 3649 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 1649 | 1000 | 1000 | - | 3649 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - |  | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - |  | - |
| Задача 1 | Разработка проектной документации на строительство объектов размещения твердых бытовых отходов | Всего | 1649 | 1000 | 1000 | - | 3649 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | 1649 | 1000 | 1000 | - | 3649 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений (**) | - | - | - |  | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - |  | - |
| Задача 2 | Строительство полигонов твердых бытовых отходов | Всего | - | - | - |  | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - | - | - |  | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений(**) | - | - | - |  | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - |  | - |
| Задача 3 | Приобретение техники для транспортировки ТБО | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | - |  |  |  | - |
|  |  | краевой бюджет (*) | - |  |  |  | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений(**) | - | - | - |  | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - |  | - |

Глава администрации района                                                                                                                                                              С.Н. Крашенинников