

### Администрация Назаровского района

# Красноярского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» 07 2023 г. Назарово № 219-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 578-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от 17.11.2021 № 320-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формировании и реализации», постановлением администрации Назаровского района от 11.10.2022 № 339-п «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Назаровского района на 2023 год», руководствуясь статьями 15 и 19 Устава Назаровского муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 578-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

1.1.1. Строку 5 Раздела 1 Паспорт муниципальной программы Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:  1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского района»;  2. «Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой»;  3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;  4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Назаровском районе».    Мероприятия:  1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839).  2. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в домах, находящихся в муниципальной собственности.  3. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы для объектов муниципальных учреждений Назаровского района.  4. Выполнение кадастровых работ, постановка на учет и получение кадастровых паспортов.  5. Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта.  6. Реализация комплексных проектов по благоустройству территорий.  7. Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта.  8. Поощрение муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.  9. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших в следствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию.  10. Иные межбюджетные трансферты на благоустройство кладбищ.  11. Программа комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Назаровского муниципального района. | »; |

1.1.2. Строку 10 Раздела 1 Паспорт муниципальной программы Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 601298,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 41793,3 тыс. рублей;  2015 год – 45337,1 тыс. рублей;  2016 год – 24679,0 тыс. рублей;  2017 год – 35703,5 тыс. рублей;  2018 год – 26801,0 тыс. рублей;  2019 год – 20243,1 тыс. рублей;  2020 год – 87204,9 тыс. рублей;  2021 год – 80284,8 тыс. рублей;  2022 год – 181197,6 тыс. рублей;  2023 год – 20997,3 тыс. рублей;  2024 год – 18528,3 тыс. рублей;  2025 год – 18528,3 тыс. рублей.  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 137227,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 137227,7 тыс. рублей.  - краевого бюджета – 376670,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 35437,1 тыс. рублей;  2015 год – 34629,1 тыс. рублей;  2016 год – 19094,9 тыс. рублей;  2017 год – 28043,1 тыс. рублей;  2018 год – 22738,7 тыс. рублей;  2019 год – 15731,9 тыс. рублей;  2020 год – 76945,1 тыс. рублей;  2021 год – 70339,6 тыс. рублей;  2022 год – 34575,3 тыс. рублей;  2023 год – 13045,1 тыс. рублей;  2024 год – 13045,1 тыс. рублей;  2025 год – 13045,1 тыс. рублей.  - районного бюджета – 86107,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 6356,2 тыс. рублей;  2015 год – 10708,0 тыс. рублей;  2016 год – 5584,1 тыс. рублей;  2017 год – 7660,4 тыс. рублей;  2018 год – 3869,3 тыс. рублей;  2019 год – 3411,2 тыс. рублей;  2020 год – 10259,8 тыс. рублей;  2021 год – 9945,2 тыс. рублей;  2022 год – 9394,6 тыс. рублей;  2023 год – 7952,2 тыс. рублей;  2024 год – 5483,2 тыс. рублей;  2025 год – 5483,2 тыс. рублей.  - бюджет сельских поселений – 1293,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 193,0 тыс. рублей;  2019 год – 1100,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей. | »; |

1.1.3. Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.1.4. Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.1.5. Приложение 1 к муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.1.6. Приложение 2 к муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.1.7. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.1.8. Строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы «Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой» приложения 4 к муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Источник финансирования: средства федерального, краевого и районного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 148608,8 тыс. рублей, в том числе:  - 137227,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;  - 7222,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  - 4158,5 тыс. рублей – средства районного бюджета.  Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:  2022 год – 148608,8 тыс. рублей, в том числе:  - 137227,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;  - 7222,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  - 4158,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей. | »; |

1.1.9. Пункт 2.7. раздела 2 подпрограммы «Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой» «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения 4 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:

«2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | »; |
| Всего | 148608,8 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 137227,7 |  |  |  |
| краевой бюджет | 7222,6 |  |  |  |
| районный бюджет | 4158,5 |  |  |  |

1.1.10. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.1.11. Приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.1.12. Строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» приложения 5 к муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19462,2 тыс. рублей, в том числе:  - 613,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  - 18848,8 тыс. рублей – средства районного бюджета.  Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:  2022 год – 5078,6 тыс. рублей, в том числе:  - 613,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  - 4465,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;  2023 год – 4817,2 тыс. рублей, в том числе:  - 4817,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;  2024 год – 4783,2 тыс. рублей, в том числе:  - 4783,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;  2025 год – 4783,2 тыс. рублей, в том числе:  - 4783,2 тыс. рублей – средства районного бюджета. | »; |

1.1.13. Пункт 2.7. раздела 2 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» «Основные разделы подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19462,2 тыс. рублей, в том числе:

- 613,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 18848,8 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:

2022 год – 5078,6 тыс. рублей, в том числе:

- 613,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 4465,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2023 год – 4817,2 тыс. рублей, в том числе:

- 4817,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2024 год – 4783,2 тыс. рублей, в том числе:

- 4783,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2025 год – 4783,2 тыс. рублей, в том числе:

- 4783,2 тыс. рублей – средства районного бюджета.»;

1.1.14. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.1.15. Приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официальном сайте Назаровского муниципального района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению района (Матвеев).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района М.А. Ковалев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | Приложение 1  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | Приложение 1 | | |  |  | |  | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | к Паспорту муниципальной программы Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  | |
| №  п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | | Вес показателя | | Источник информации | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;  2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | | % | | Х | отраслевой мониторинг | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | | Х | отраслевой мониторинг | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Динамика энергоемкости валового регионального продукта | | кг у.т. | | Х | отраслевой мониторинг, государственная статистическая отчетность | 47,23 | 46,45 | 46,00 | 45,55 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Назаровского района | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского района | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей | | ед. | |  | отраслевой мониторинг |  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| водоснабжение | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| водоотведение | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | | % | |  | отраслевой мониторинг | 16,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям | | % | | 0,05 | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | | % | | 0,05 | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | | % | | 0,02 | Государственная статистическая отчетность | 31,5 | 30,0 | 28,5 | 28,5 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | | % | | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 62,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | аварий на 1000 км | | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | | % | | 0,1 | Государственная статистическая отчетность | 81,5 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Разработка проектной документации на реконструкцию водозаборного сооружения с устройством водоочистного комплекса | | ед. | | 0,1 | Государственная статистическая отчетность | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | | % | | 0,2 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 74,2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | | % | | 0,2 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 96,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подключение дополнительных электрических нагрузок | | Мвт | | 0,03 | отраслевой мониторинг | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры | | % | | 0,03 | отраслевой мониторинг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | | % | | 0,03 | Отраслевой мониторинг | 99,9 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | | % | | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда | | % | | 0,1 | Отраслевой мониторинг | 85 | не менее 85 | не менее 91 | не менее 91 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Назаровском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | | % | | 0,1 | отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии | | % | | 0,1 | отраслевой мониторинг | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 60,00 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | воды | | % | | 0,1 | отраслевой мониторинг | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | Приложение 2  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  | | | Приложение 2  к Паспорту муниципальной программы Назаровского района  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |
| Значение целевых показателей на долгосрочный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
| № п/п | Цели, целевые показатели | | | | Единица  измерения | 2022 | | 2023 | Плановый период | | | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
|
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | | | | % | 25,00 | | 25,00 | не более 25 | | не более 25 | | не более 25 | | не более 25 | | не более 25 | | не более 25 | | не более 25 | | |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | | | % | 40,00 | | 30,00 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| 3. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта | | | | кг у.т. | 47,23 | | 46,45 | 46,00 | | 45,55 | | 45,10 | | 44,65 | | 44,20 | | 43,75 | | 43,30 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | Приложение 3  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | Приложение 1 | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | к муниципальной программе Назаровского района | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | "Реформирование и модернизация жилищно- | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | коммунального хозяйства и повышение | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | |  | |
| Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Назаровского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | Наименование ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | | ЦСР | | | ВР | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | Итого 2022-2025 | | | |
|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | | |
| Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 181 197,6 | | | 20 997,3 | | 18 528,3 | | 18 528,3 | 239 251,5 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | х | | 0300000000 | | | х | 181 197,6 | | | 20 997,3 | | 18 528,3 | | 18 528,3 | 239 251,5 | | | |
| Подпрограмма 1 | "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского района" | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 11 582,5 | | | х | | х | | х | 11 582,5 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0500 | | 0310000000 | | | х | 11 582,5 | | | х | | х | | х | 11 582,5 | | | |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой" | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 148 608,8 | | | х | | х | | х | 148 608,8 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0500 | | 0320000000 | | | х | 148 608,8 | | | х | | х | | х | 148 608,8 | | | |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 5 078,6 | | | 4 817,2 | | 4 783,2 | | 4 783,2 | 19 462,2 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0500 | | 0340000000 | | | х | 5 078,6 | | | 4 817,2 | | 4 783,2 | | 4 783,2 | 19 462,2 | | | |
| Подпрограмма 4 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Назаровском районе" | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | х | | | х | | х | | х | х | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | х | | х | | | х | х | | | х | | х | | х | х | | | |
|  | Отдельные мероприятия: | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 15 927,8 | | | 16 045,1 | | 13 745,1 | | 13 745,1 | 59 598,1 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | х | | 0350000000 | | | х | 15 927,8 | | | 16 180,1 | | 13 745,1 | | 13 745,1 | 59 598,1 | | | |
| Мероприятие 1 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 12 631,8 | | | 13 045,1 | | 13 045,1 | | 13 045,1 | 51 767,1 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0502 | | 0350075700 | | | 810 | 12 631,8 | | | 13 045,1 | | 13 045,1 | | 13 045,1 | 51 767,1 | | | |
| Мероприятие 2 | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в домах, находящихся в муниципальной собственности | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 411,0 | | | 3 000,0 | | 700,0 | | 700,0 | 4 811,0 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0501 | | 0350083320 | | | 240 | 411,0 | | | 3000,0 | | 700,0 | | 700,0 | 4 811,0 | | | |
| Мероприятие 3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы для объектов муниципальных учреждений Назаровского района | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 220,0 | | | х | | х | | х | 220,0 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0505 | | 0350083440 | | | 240 | 220,0 | | | х | | х | | х | 220,0 | | | |
| Мероприятие 5 | Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | х | | | х | | х | | х | х | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0503 | | 03500S7410 | | | 540 | х | | | х | | х | | х | х | | | |
| Мероприятие 6 | Реализация комплексных проектов по благоустройству территорий | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | х | | | х | | х | | х | х | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0503 | | 03500S7420 | | | 540 | х | | | х | | х | | х | х | | | |
| Мероприятие 7 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 950,0 | | | х | | х | | х | 950,0 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0503 | | 03500S7490 | | | 540 | 950,0 | | | х | | х | | х | 950,0 | | | |
| Мероприятие 8 | Поощрение муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | х | | | х | | х | | х | х | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0503 | | 035F274510 | | | 540 | х | | | х | | х | | х | х | | | |
| Мероприятие 9 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших в следствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 715,0 | | | х | | х | | х | 715,0 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0502 | | 03500S5960 | | | 810 | 715,0 | | | х | | х | | х | 715,0 | | | |
| Мероприятие 10 | Иные межбюджетные трансферты на благоустройство кладбищ | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | 1000,0 | | | х | | х | | х | 1000,0 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0503 | | 03500S6660 | | | 540 | 1000,0 | | | х | | х | | х | 1000,0 | | | |
| Мероприятие 11 | Программа комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Назаровского муниципального района | | всего расходные обязательства | | х | х | | х | | | х | х | | | 135,0 | | х | | х | 135,0 | | | |
| в том числе по ГРБС: | |  |  | |  | | | х |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| администрация Назаровского района | | 016 | 0505 | | 0350083310 | | | 240 | х | | | 135,0 | | х | | х | 135,0 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Приложение 4  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п | | | | | | | | | | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |
|  | |  | | Приложение 2 | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | к муниципальной программе Назаровского района | | | | | | | | | | |
|  | |  | | "Реформирование и модернизация жилищно- | | | | | | | | | | |
|  | |  | | коммунального хозяйства и повышение | | | | | | | | | | |
|  | |  | | энергетической эффективности" | | | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы  с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов сельских поселений Назаровского района | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |  | | |  |  | |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 | | | Итого 2022 -2025 | | |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
| Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | | Всего: | 181 197,6 | 20 997,3 | 18 528,3 | | | 18 528,3 | | | 239 251,5 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | 137 227,7 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 137 227,7 | | |
| краевой бюджет | 34 575,3 | 13 045,1 | 13 045,1 | | | 13 045,1 | | | 73 710,6 | | |
| районный бюджет | 9 394,6 | 7 952,2 | 5 483,2 | | | 5 483,2 | | | 28 313,2 | | |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 1 | "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского района" | | Всего: | 11 582,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 11 582,5 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 11 442,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 11 442,5 | | |
| районный бюджет | 140,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 140,0 | | |
|  |  | | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой" | | Всего: | 148 608,8 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 148 608,8 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | 137 227,7 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 137 227,7 | | |
| краевой бюджет | 7 222,6 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 7 222,6 | | |
| районный бюджет | 4 158,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 4 158,5 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | | Всего: | 5 078,6 | 4 817,2 | 4 783,2 | | | 4 783,2 | | | 19 462,2 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 613,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 613,4 | | |
| районный бюджет | 4 465,2 | 4 817,2 | 4 783,2 | | | 4 783,2 | | | 18 848,8 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 4 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Назаровском районе" | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
|  | Отдельные мероприятия: | | Всего: | 15 927,8 | 16 180,1 | 13 745,1 | | | 13 745,1 | | | 59 598,1 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 15 296,8 | 13 045,1 | 13 045,1 | | | 13 045,1 | | | 54 432,1 | | |
| районный бюджет | 631,0 | 3 135,0 | 700,0 | | | 700,0 | | | 5 166,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) | | Всего: | 12 631,8 | 13 045,1 | 13 045,1 | | | 13 045,1 | | | 51 767,1 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 12 631,8 | 13 045,1 | 13 045,1 | | | 13 045,1 | | | 51 767,1 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 2 | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в домах, находящихся в муниципальной собственности | | Всего: | 411,0 | 3 000,0 | 700,0 | | | 700,0 | | | 4 811,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| районный бюджет | 411,0 | 3 000,0 | 700,0 | | | 700,0 | | | 4 811,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы для объектов муниципальных учреждений Назаровского района | | Всего: | 220,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 220,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| районный бюджет | 220,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 220,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 5 | Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 6 | Реализация комплексных проектов по благоустройству территорий | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 7 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта | | Всего: | 950,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 950,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 950,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 950,0 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 8 | Поощрение муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 9 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших в следствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоиомостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию | | Всего: | 715,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 715,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 715,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 715,0 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 10 | Иные межбюджетные трансферты на благоустройство кладбищ | | Всего: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 000,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 1 000,0 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 11 | Программа комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Назаровского муниципального района | | Всего: | 0,0 | 135,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 135,0 | | |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| районный бюджет | 0,0 | 135,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 135,0 | | |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п  Приложение 1  к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского района» |

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица  измерения | Источник  информации | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Цель подпрограммы:  Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1  Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | отраслевой мониторинг | 40 % | до 30 % | до 20 % | до 20 % |
|  | Целевой индикатор 2  Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  теплоснабжение  водоснабжение  водоотведение | ед. на 100 км инженерных сетей | отраслевой мониторинг | 0  0  0 | до 0  до 0  до 0 | до 0  до 0  до 0 | до 0  до 0  до 0 |
|  | Целевой индикатор 3  Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | отраслевой мониторинг | 16,0 | до 15,0 | до 0,0 | до 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п  Приложение 1  к подпрограмме «Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой» |

Перечень целевых индикаторов подпрограммы и показатели результативности

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы:  Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. | | | | | | |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям | % | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | Государственная статистическая отчетность | 31,5 | 30,0 | 28,5 | 28,5 |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | Государственная статистическая отчетность | 62,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 5 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 1000  км | Государственная статистическая отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | Государственная статистическая отчетность | 81,5 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
| 7 | Разработка проектной документации на реконструкцию водозаборного сооружения с устройством водоочистного комплекса | ед. | Государственная статистическая отчетность | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п  Приложение 2  к подпрограмме «Обеспечение населения Назаровского района чистой питьевой водой» |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого  2022 -  2025 |
| Цель подпрограммы:  Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.  Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Назаровского района. |  |  |  |  |  | 148608,8 | 0 | 0 | 0 | 148608,8 |  |
| Мероприятие 5.  Осуществление части полномочий, переданных из бюджетов поселений по вопросам организации водоснабжения населения, водоотведения | Администрация Назаровского района | 016 | 0502 | 0320083080 | 414 | 2699,4 | 0 | 0 | 0 | 2699,4 | Организация населения водоснабжением и водоотведением |
| Мероприятие 7.  Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | Администрация Назаровского района | 016 | 0502 | 032F552431 | 414 | 145909,4 | 0 | 0 | 0 | 145909,4 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п  Приложение 1  к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Отраслевой мониторинг | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда | % | Отраслевой мониторинг | 85 | не  менее  85 | не  менее  91 | не  менее  91 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9  к постановлению  администрации Назаровского района  от «10» 07 2023 № 219-п  Приложение 2  к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Итого  2022 г-  2025 г. |
| Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | |  |
| Задача подпрограммы. Повышение эффективности исполнения государственных и муниципальных функций и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | |  |
| Мероприятие 3.  Обеспечение деятельности (оказание) услуг подведомственных учреждений | Администрация Назаровского района | 016 | 0505 | 0340027240 | 111 | 471,2 | 0 | 0 | 0 | 471,2 |  |
| 016 | 0505 | 0340027240 | 119 | 142,2 | 0 | 0 | 0 | 142,2 |
| 016 | 0505 | 0340083300 | 111 | 2757,9 | 3445,6 | 3445,6 | 3445,6 | 13094,7 |
| 016 | 0505 | 0340083300 | 119 | 825,6 | 1033,1 | 1033,1 | 1033,1 | 3924,9 |
| 016 | 0505 | 0340083300 | 244 | 881,7 | 338,5 | 304,5 | 304,5 | 1829,2 |
| 016 | 0505 | 0340083300 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |